УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________А.Н.Сендер                          				                 		       «___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание.

« 19 » августа 2011г.

- Выполнение работ по объекту «Текущий ремонт кровли учебного корпуса №2 БрГУ имени А.С.Пушкина, по адресу: г.Брест,                                ул. Мицкевича, 28».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кровля. |  |  |
| 1. | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов. | 100 м² | 0,7 |
| 2. | Смена обрешетки с прозорами из досок. | 100 м² | 0,7 |
| 3. | Устройство кровли из листов профилированных. | 100 м² | 0,7 |
| 4. | Выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов. | 100 м | 0,63 |
| 5. | Смена брусков в верхнем поясе сегментных ферм. | 10 м | 0,2 |
| 6. | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали. | 100 м² | 0,05 |
| 7. | Количество захваток. | шт. | 2 |

Примечание: 1. Производство работ ведется материалами заказчика;

2. Применяемое покрытие – асбестоцементные листы;

3. При производстве работ необходимо учитывать необходимость ограждения подъездных дорог и тротуаров;

4. Обязательное предоставление предварительной сметы.

2. Ориентировочная стоимость – 10 000 000 рублей.

3. Источник финансирования – собственные средства.

4. Срок выполнения работ – сентябрь-октябрь 2011 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г).

6. При оценке для определения наилучшего конкурсного предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия заказчика при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выход на место | Проведение обмера в присутствии заказчика |  |
| 2. | Гарантийный срок на выполненные работы | Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 2-х лет с момента подписания актов выполненных работ |  |
| 3. | Стоимость работ в действующих ценах | Предложенная на переговорах наименьшая стоимость работ (без снижения качественных характеристик) | 70 |
| 4. | Продолжительность выполнения работ | Предложенные на переговорах наименьшие сроки производства работ | 15 |
| 5. | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 10 |
| 6. | Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 | Копия сертификата | 5 |

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Пункты 1, 2 – обязательны для Претендента;

2. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 70 баллов. Другие цены расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена х 70);

3. Базовым считается продолжительность выполнения работ 1,0 месяц,                         что соответствует – 15 баллам, (за каждый 1,0 день увеличения срока выполнения работ – минус 1 балл, уменьшение – плюс 1 балл);

4. Базовым считается гарантийный срок – 2 года;

5.Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 3 и более отзыва – 10 балов, менее 3 отзывов – 0 балов;

6. Наличие системы менеджмента качества ИСО  9000 – 5 баллов, отсутствие  - 0 баллов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

6. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

7. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

8. Связь с претендентами поддерживается главным инженером (Ю.В.Бащуком                    (т. 23-81-58)), инженером по техническому надзору (И.Ф.Зинкевичем (т. 23-06-21)).

9. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Определить следующий способ предоставления  предложений претендентами: по почте; по факсимильной связи; нарочным. Предложения принимаются до 13.00 часов 05.09.2011г. часов по адресу   г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Главный инженер                                                                                            Ю.В.Бащук

Инженер по техническому надзору                                                               И.Ф.Зинкевич