УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание.

« 23 » ноября 2011г.

- Выполнение работ по монтажу технологического оборудования механики сцены актового зала учебного корпуса №2 по адресу г.Брест, ул.Мицкевича, 28.

| № п/п | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Актовый зал (сцена). |  |  |
| 1. | Лебёдка занавеса и её монтаж | комплект | 1 |
| 2. | Щит управления лебёдкой и его монтаж | комплект | 1 |
| 3. | Дорога занавеса и ёё монтаж | комплект | 1 |
| 4. | Монтаж каретки дороги занавеса и направляющего узла | комплект | 1 |
| 5. | Монтаж проводов и стального каната | комплект | 1 |
| 6. | Монтаж каркасов сценических устройств | комплект | 1 |
| 7. | Навеска одежды сцены | комплект | 1 |

Примечание: 1. Материалы и оборудование должны быть сертифицирован и иметь сертификаты качества и санитарно-гигиенической экспертизы;

2. Обязательное предоставление предварительной сметы.

2. Ориентировочная стоимость – 45 000 000 рублей.

3. Источник финансирования – собственные средства.

4. Срок выполнения работ – декабрь 2011 год.

5. Гарантийные обязательства на выполненные работы – не менее 5 лет.

6. Вид процедуры выбора подрядчика: п.10 Положения о порядке организации                 и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.

7. Квалификационные требования:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта выполнения аналогичных работ.

При несоответствии квалификационным требованиям предложение претендента не рассматривается и не допускается к оценке.

8. При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| №№ п/п | Критерии | Условия организатора при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость работ | Предложенная наименьшая стоимость работ | 80 |
| 2. | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 10 |
| 3. | Наличие системы менеджмента качества | Копия сертификата | 10 |

*Примечание (относительно критериев):

а) Наименьшая цена – 80 баллов. Другие цены: расчет производится по принципу = Наим. цена / цена х 80);

б) Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 5 и более отзывов – 10 баллов, менее 5 (пяти) отзывов – 0 баллов;

в) Наличие системы менеджмента качества – 10 баллов, отсутствие – 0 баллов.

Победителем определяется претендент, соответствующий квалификационным требованиям и набравший наибольшее количество баллов.

9. Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчет цены предложения (предварительная смета);

- сведения о наличии  в штате аттестованных специалистов;

- документ, подтверждающий наличие  системы менеджмента качества при выполнении работ (заверенная копия сертификата соответствия);

- гарантийные обязательства;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ, в том числе отзывы;

## - сведения о наличии строительных машин, оборудования и механизмов, транспортных средств, технологической оснастки, необходимых для выполнения строительных работ, а также систем производственного контроля и управления охраной труда, средств обеспечения безопасности производства работ, контроля и измерений.

10. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

11. Связь с претендентами поддерживается инженером по технадзору А.И.Колодич (т. 23-06-21), инженером по сметной работе А.М.Симаненко                 (т. 23-06-21).

12. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Способ предоставления предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; нарочным. Предложения принимаются до 13.00 часов 01.12.2011г. часов по адресу   г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Инженер по техническому надзору                                                            А.И.Колодич

Инженер по сметной работе                                                                        А.М.Симаненко