УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

«20» апреля 2012г.

- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция теплотрассы с заменой на ПИ трубы общежития №1 по ул.Ленина, 68 в г.Бресте».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Данные и документы для разработки ПСД: |  |  |
| 1 | Демонтаж теплотрассы ф76 | м | 50 |
| 2 | Монтаж теплотрассы ф130 | м | 50 |
| 3 | Имеется в наличии следующая документация: - Выписка из решения Брестского городского исполнительного комитета от 19.01.2012г. №101; - ТУ Брестског республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго» филиал РУП «Брестэнерго» Брестские тепловые сети; |  |  |

2. Ориентировочная стоимость.

3. Источник финансирования: собственные средства.

4. Срок выполнения работ – май-июнь 2012 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г).

6.Квалификационные требования к претендентам:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта оказания аналогичных работ.

При несоответствии квалификационным требованиям предложение претендента не рассматривается и не допускается к оценке.

7. При оценке для определения наилучшего  предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия заказчика при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость работ | Предложенная наименьшая стоимость работ | 80 |
| 2. | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 10 |
| 3. | Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 | Копия сертификата | 10 |

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 80 баллов. Другие цены расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена х 80);

2. Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 5 и более отзывов – 10 балов, менее 5 отзывов – 0 балов;

3.Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000- 10 балов; отсутствие – 0 балов.

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

8.Предложение должно содержать:

-сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором:

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчёт цены предложения;

- сведения о наличии в штате аттестованных специалистов;

- копия сертификата соответствия;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ.

7. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

8. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика : конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

Определить следующий способ предоставления предложений претендентами: по факсимильной связи или  в запечатанных конвертах нарочным по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, в каб. 322а.

9. Предложения принимаются по факсимильной связи (8-0162) 23 09 96, по почте, нарочным по адресу: Г.Брест, б-р Космонавтов, 21, каб.№322а до 13ч. 00 мин. 10.05.2012г.

10. Связь с претендентами поддерживается  главным энергетиком (А.П.Кобятко (т.23-55-71)), главным инженером  (Н.Ф.Таранов (т.23-06-21)).

11. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Главный инженер                                                                       Н.Ф.Таранов

Главный энергетик                                                                     А.П.Кобятко